Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы» отчетный период 2015 год на 01.07. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 1015,2 | 303,7 |  |
| 1.1.1 | Содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 507,6 | 213,4 | 122,1 |
| 1.1.2 | Ремонт автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных со­оружений на них | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Ремонт автомо­бильных дорог | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 417,2 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист второй категории | обеспечение проектной до­кументацией работ по капи­тальному ре­монту автомо­бильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство и реконструкция ав­томобильных до­рог общего пользо­ва­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | построить и ре­конструировать автомо­бильные дороги | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 1.1.5 | Проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист второй категории | обеспечение проектной до­кументацией работ по строи­тельству и ре­конструкции автомобильных дорог | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 1.1.6 | Проект организации дорожного движения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Обеспечение проектной документацией по организации дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 90,4 | 90,3 | 90,4 |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в Администрацию Красноармейского сельского поселения | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Красноармейского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | сокращение ко­личества до­рожно-транс­портных про­исшествий с сопутствую­щими дорожными условиями на дорогах местного значе­ния | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Устройство уличного освещения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | - | - |  |
| 2.1.3 | Строительство и ремонту тротуаров | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 2.1.4 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах: | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 2.1.5 | Дорожные знаки | Специалист первой категории | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 2.1.6 | Разметка | Специалист первой категории | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 2.1.7 | Барьерное ограждение | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения  Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в Администрацию Красноармейского сельского поселения | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие транспортной системы» | **всего** | **1015,2** | **303,7** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **1015,2** | **303,7** |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» | всего | 1015,2 | 303,7 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 1015,2 | 303,7 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» | всего | **-** | **-** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | - | - |

Глава Красноармейского сельского поселения В.А. Воевода