Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш | X | X | X | 237,3 | 237,3 | 237,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Содержание и ремонт авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 237,3 | 237,3 | 237,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Проведение кадастровых работ и государственной регистрации  права муниципальной собственности, автомобильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3  Капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Капитально от­ремонтировать, более 40 км автомо­бильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.4  Строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Построить и реконструировать до 10 км автомобильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и ре­конструкции автомобильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.6:  Проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и ре­конструкции автомобильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.7:  Строительство и ремонт тротуаров | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Уменьшение количества ДТП с участием пешеходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.8:  Проектные работы по строительству тротуаров | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.9:  Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.10:Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.11:  Проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1  Содержание и ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Содержание сети автомо-бильных дорог в полном объ-еме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 237,3 | 237,3 | 237,3 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красноармейского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноармейского сельского поселения | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1:Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Сокращение количества дорожно-транспортных про­исшествий с сопутствую­щими дорожными условиями на дорогах местного значе­ния | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.2: устройство уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.3:Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.4: Дорожная разметка | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.5:  Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы  2. 1  Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Красноармейском сельском поселении. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение безопасности дорожного движения | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 237,3 | 237,3 | 237,3 |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Красноармейского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш