РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2013 					№   271 		п. Красноармейский

Об утверждении муниципальной  программы 
Красноармейского сельского поселения  Орловского района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 13.09.2013 № 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», распоряжением  Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 03.09.2013 № 82 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» Администрация Красноармейского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красноармейского

сельского поселения                                                       В.А. Воевода

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 01.10.2013г. № 271

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  программа Красноармейского

сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения; |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | - Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красноармейского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноармейского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноармейского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 4861,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год –1424,2 тыс. рублей; 2015 год – 1254,2 тыс. рублей; 2016 год – 1404,2 тыс. рублей; 2017 год – 194,6 тыс. рублей; 2018 год – 194,6 тыс. рублей; 2019 год – 194,6 тыс. рублей; 2020 год – 194,6 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета-750,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 300,0 тыс. рублей; 2015 год – 150,0 тыс. рублей; 2016 год – 300,0 тыс. рублей; 2017 год –0 тыс. рублей; 2018 год –0 тыс. рублей; 2019 год –0 тыс. рублей; 2020 год –0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 4111,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств дорожного фонда-2758,1 тыс. руб. в том числе: 2014 год – 1124,2 тыс. рублей; в т.ч. за счет средств дорожного фонда -938,9 тыс. руб. 2015 год – 1104,2 тыс. рублей; в т.ч. за счет средств дорожного фонда -909,6 тыс. руб. 2016 год – 1104,2 тыс. рублей; в т.ч. за счет средств дорожного фонда -909,6 тыс. руб. 2017 год – 194,6 тыс. рублей; 2018 год – 194,6 тыс. рублей; 2019 год – 194,6 тыс. рублей; 2020 год – 194,6 тыс. рублей; средств внебюджетных источников- 0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –0 тыс. рублей; 2015 год –0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей. 2017 год –0 тыс. рублей; 2018 год –0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей. 2020 год –0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Красноармейского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Красноармейского сельского поселения; |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Красноармейского сельского поселения

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Красноармейского сельского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Красноармейского сельского поселения.

Внешний транспорт на территории Красноармейского сельского поселения представлен двумя видами – железнодорожным и автомобильным.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения Красноармейского сельского поселения с районным, областным центром и соседними районными муниципальными образованиями.

На территории Красноармейского сельского поселения расположена грузовая станция «Куберле» Северо-Кавказской железной дороги в п. Красноармейский

Операции: Продажа пассажирских  билетов. Прием, выдача багажа

Прием/выдача повагонных отправок грузов (открытые площадки)

Прием/выдача повагонных и мелких отправок (подъездные пути)

Прием/выдача повагонных отправок грузов (крытые склады)

Прием/выдача грузов в универсальных контейнерах(3 и 5т)

Операции: Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.

Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах общего пользования.

Прием и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.

Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта массой брутто 3 и 5 т на станциях.

Всего через Красноармейское сельское поселение подходят 2 внешние автодороги.

Автомобильная дорога областного значения "г.  Котельниково - пос. Зимовники - г. Сальск - с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области)" связывает Красноармейское сельское поселение с районным центром, областным центром – городом Ростовом-на-Дону, а также с административными центрами соседних субъектов федерации – г. Волгоградом (центр Волгоградской области) и г. Элистой (центр Республики Калмыкия). Кроме того, по данной автомобильной дороге осуществляется связь с соседними районами Ростовской области – Зимовниковским (Зимовники), Пролетарским (г. Пролетарск), Сальским (г. Сальск), городом Волгодонском. Автомобильная дорога проходит вдоль северной окраины х. Раздорский, имеет широтное направление. Данная дорога характеризуется наиболее высокой интенсивностью движения (среди всех внешних автодорог на территории района). По данной автодороге также осуществляется сообщение с сельскими поселениями Орловского района.

Автомобильная дорога «г. Семикаракорск -  сл. Большая Мартыновка-пос. Красноармейский» обеспечивает сообщение с муниципальными образованиями Орловского района, расположенными в северной его части. Кроме того, данная транспортная связь позволяет осуществлять сообщение с левобережьем Дона (город Семикаракорск, автомобильная дорога Ростов-на-Дону – Волгодонск). Дорога имеет меридиональное направление и примыкает к автодороге Сальск – Волгоград.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем – радиальной, линейной, комбинированной и прочих.

Протяженность дорожного полотна с твердым покрытием в Красноармейском сельском поселении составляет 17,8 км. Общая протяженность – 71,5 км.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Красноармейского сельского поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий Красноармейского сельского поселения.

Основным и единственным видом пассажирского транспорта является автобус. На маршруте х. Нижневерхоломовский - п. Красноармейский –

п. Орловский задействованы автобусы большой и малой вместимости.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной  программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программы.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Красноармейского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Железнодорожный транспорт.

Проектом не предусмотрено развитие железнодорожного транспорта, так как это относится к уровню полномочий Российской Федерации. Однако в задачи муниципалитета входит резервирование и недопущение застройки территорий, которые могут быть использованы для развития сети железных дорог, железнодорожной станции и путевого хозяйства.

### Оптимизация улично-дорожной сети.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса Красноармейского сельского поселения могут быть  предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта Красноармейского сельского поселения принимаются в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области» (Табл. 1.).

Табл. 1.

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения.

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

- Организация мест хранения индивидуального транспорта:

  - Создание развитой инфраструктуры автосервиса.

  - Строительство автостоянок около объектов обслуживания.

  - В застройке многоквартирными жилыми домами для хранения личного автотранспорта необходимо сооружение гаражей для 70% его расчетного количества.

- Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек:

  - Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением, предназначенных прежде всего для пешеходного движения, но предусматривающих возможность проезда легкового и обслуживающего автотранспорта (расчётный срок - перспектива).

- Обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями:

  - Устройство пандусов на тротуарах улиц, на территориях общего пользования – площадях, парках, скверах и т.д. (расчётный срок - перспектива);

  - Устройство пандусов у входов в здания жилого и общественного назначения (расчётный срок - перспектива);

  - Установка на пешеходных переходах светофоров со звуковым сигналом (расчётный срок - перспектива).

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы
обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Красноармейского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»;

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения района, рациональной интеграции Красноармейского сельского поселения в экономику региона;

внедрением проектного механизма управления муниципальной программой, который позволит скоординировать деятельность района и других участников инвестиционного процесса и достигнуть синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий.

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной  программы

При реализации муниципальной  программы предполагается привлечение финансирования из областного и местного бюджетов, средств дорожного фонда Орловского района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной  программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы местного, областного, федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Красноармейского сельского поселения осуществляется в объемах определенных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области».

- Раздел 5. Участие органов местного самоуправления 
Красноармейского сельского поселения в реализации  муниципальной программы

- В рамках муниципальной  программы органам местного самоуправления выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения  по следующим направлениям:

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог.

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог              общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских                       населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью                        автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной  программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной  программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы эффективность реализации муниципальной  программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной  программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблицах  к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения»

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Красноармейского сельского поселения; обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 4861,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1424,2 тыс. рублей; 2015 год – 1254,2 тыс. рублей; 2016 год – 1404,2 тыс. рублей; 2017 год – 194,6 тыс. рублей; 2018 год – 194,6 тыс. рублей; 2019 год – 194,6 тыс. рублей; 2020 год – 194,6 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета-750,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 300,0 тыс. рублей; 2015 год – 150,0 тыс. рублей; 2016 год – 300,0 тыс. рублей; 2017 год –0 тыс. рублей; 2018 год –0 тыс. рублей; 2019 год –0 тыс. рублей; 2020 год –0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 4111,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств дорожного фонда-2758,1 тыс. руб. в том числе: 2014 год – 1124,2 тыс. рублей; в т.ч. за счет средств дорожного фонда -938,9 тыс. руб. 2015 год – 1104,2 тыс. рублей; в т.ч. за счет средств дорожного фонда -909,6 тыс. руб. 2016 год – 1104,2 тыс. рублей; в т.ч. за счет средств дорожного фонда -909,6 тыс. руб. 2017 год – 194,6 тыс. рублей; 2018 год – 194,6 тыс. рублей; 2019 год – 194,6 тыс. рублей; 2020 год – 194,6 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Красноармейского сельского поселения» муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Красноармейского сельского поселения.

Красноармейского сельского поселения характеризуется достаточно густой и разветвленной сетью автомобильных дорог, что в целом соответствует уровню экономического развития Красноармейского сельского поселения.

По территории Красноармейского сельского поселения сеть автомобильных дорог распределена неравномерно: плотность дорожной сети в населенных пунктах, прилегающих к административному центру п. Красноармейский, значительно выше, чем в периферийных населенных пунктах. Красноармейское сельское поселение характеризуется  наиболее разветвленной сетью дорог среди поселений Орловского района. В настоящее время в Красноармейском сельском поселении технические параметры дорог не соответствуют современным требованиям.

Серьезной проблемой является наличие пересечений автодорог с железнодорожными путями в одном уровне, которые оказывают негативное влияние на скорость и безопасность движения по автомобильным дорогам.

Параметры дорог Красноармейского сельского поселения в основном соответствуют нормативам IV категории.

Местные дороги находятся в муниципальной собственности органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на 01.07. 2013 г. составила 32,1 км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV категории, на 44,0 процента общей протяженности отсутствует твердое покрытие. На дорогах с покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.

На территории Красноармейского сельского поселения 11 населенных пунктов, с общей численностью проживающего в них населения 5712 человек.  К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Красноармейского сельского поселения относится низкий уровень развития автодорожной сети в х. Раздорский, п. Красноармейский, х. Токмацкий, х. Нижнетавричанский что сдерживает развитие агропромышленного комплекса, замедляет темпы социально-экономического развития Красноармейского сельского поселения в целом.

Наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования местного значения вследствие опережения темпов роста интенсивности движения по сравнению с увеличением пропускной способности дорог.

Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Красноармейского сельского поселения ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5. Мероприятия по научно-техническому сопровождению подпрограммы.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения»

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» осуществляется за счет средств областного, местного бюджетов, средств дорожного фонда Красноармейского сельского поселения Орловского района.

- В рамках реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету Красноармейского сельского поселения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

- Раздел 7.6. Участие органов местного самоуправления 
Красноармейского сельского поселения в реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения»

- В реализации подпрограммы муниципальнойпрограммы участвуют органы местного самоуправления Красноармейского сельского поселения.

Доля софинансирования субсидий местным бюджетам Красноармейского сельского поселения из консолидированного бюджета поселения определяется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» Красноармейского сельского поселения выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения для исполнения ими своих полномочий в части дорожного хозяйства.

Расходование средств осуществляется муниципальным образованием «Красноармейское сельское поселение» в установленном для исполнения бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета бюджетов органов местного самоуправления с отражением их в доходах местных бюджетов.

Министерство транспорта Ростовской области осуществляет перечисление средств Администрации Красноармейского сельского поселения на счета администратора дохода бюджета после получения документов - оснований принятия денежного обязательства.

Администратор доходов в срок до 5 числа месяца, следующего заотчетным, представляет в министерство транспорта Ростовской области отчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также по установленной министерствами форме.

Администрация Красноармейского сельского поселения Орловского района осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств по направлениям:

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог              общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских                       населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью                        автомобильных дорог общего пользования;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

7.6.1. Условия предоставления 
субсидий и методика расчета субсидий.

В целях выполнения плановых объемов министерство транспорта Ростовской области заключается соглашение с Администрацией Орловского района, а Администрация Орловского района с Администрацией Красноармейского сельского поселения в котором предусматривается:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;

осуществление авансовых платежей и окончательного расчета по муниципальным контрактам пропорционально за счет субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и за счет средств местного бюджета;

обязательства Администрации Орловского района по обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства Администрации Орловского района по заключению аналогичных соглашений о предоставлении субсидий бюджету сельского поселения в случаях выполнения работ на объектах муниципальной собственности поселения;

обязательства Администрации Орловского района и Администрации Красноармейского сельского поселения о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств областного бюджета;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление главным распорядителям средств областного бюджета только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

наименование объектов;

пообъектное распределение субсидий областного бюджета, предоставляемых бюджету сельского поселения для софинансирования выполнения работ;

пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование выполнения работ;

пообъектный график производства работ, срок ввода объектов;

порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.

Субсидии предоставляются Красноармейскому сельскому поселению по направлениям расходования средств, при следующих условиях:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также на капитальный ремонт, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты (кроме гидротехнических сооружений, поставленных на учет в качестве бесхозяйных), отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Порядок расчета из областного бюджета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

При распределении субсидий в первоочередном порядке включаются объекты строительства, реконструкции и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, на которые есть поручения Губернатора Ростовской области.

Раздел 8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Красноармейского сельского поселения»

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения; |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Красноармейского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы |  | сокращение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | первый этап 2014 – 2016 годы; второй этап 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет0тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год –0 тыс. рублей; 2015 год –0 тыс. рублей; 2016 год –0 тыс. рублей; 2017 год –0 тыс. рублей; 2018 год –0 тыс. рублей; 2019 год –0 тыс. рублей; 2020 год –0 тыс. рублей; местный бюджет – 0 тыс. рублей. в том числе годам: 2014 год –0 тыс. рублей; 2015 год –0 тыс. рублей; 2016 год –0 тыс. рублей; 2017 год –0 тыс. рублей; 2018 год –0 тыс. рублей; 2019 год –0 тыс. рублей; 2020 год –0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Красноармейского сельского поселения | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Красноармейского сельского поселения |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» муниципальной  программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Одним из основных факторов риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации в Красноармейском сельском поселении.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети на территории Красноармейского сельского поселения, предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и соответственно количества дорожно-транспортных происшествий.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения  на территории Красноармейского сельского поселения»

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределённых по следующим подпрограммам:

Совершенствование организации дорожного движения в населённых пунктах Красноармейского сельского поселения.

Программные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Решение данной задачи при достигнутом уровне автомобилизации возможно только за счёт привлечения значительных финансовых ресурсов. Это в полной мере соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", в которой установлен приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

Качество организации дорожного движения, уровень методов и технических средств организации дорожного движения ни по информационному, ни по техническому обеспечению не соответствуют сложности проблемы, способствуя созданию аварийных ситуаций.

Одним из важнейших мероприятий подпрограммы является установка и содержание дорожных знаков.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета .

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий
 подпрограммы
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Красноармейского сельского поселения»

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределённых по следующим подпрограммам:

Совершенствование организации дорожного движения в населённых пунктах Красноармейского сельского поселения.

Программные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Решение данной задачи при достигнутом уровне автомобилизации возможно только за счёт привлечения значительных финансовых ресурсов. Это в полной мере соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", в которой установлен приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

Качество организации дорожного движения, уровень методов и технических средств организации дорожного движения ни по информационному, ни по техническому обеспечению не соответствуют сложности проблемы, способствуя созданию аварийных ситуаций.

Одним из важнейших мероприятий подпрограммы является установка и содержание дорожных знаков.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета.

- Приложение №1

- к муниципальной  программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | про-цент | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,5 | 78,2 | 77,9 | 77,6 | 77,3 | 77,0 |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | – | – | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | _ | _ |
| 3. | Наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах | еди-ниц | – | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | _ | _ | 0,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | _ | _ |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | услов-ные единицы | – | – | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 7,1 |

- Приложение  № 2

- к муниципальной  программе

Сведения

о показателях, включенных в план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 |
| 3. | Информация использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов | п.34.3 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Ежеквартальная форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 № 346 |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |

- Приложение № 4

- к  муниципальной программе

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной программы | участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Ремонт автомобильных дорог |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.3.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.4.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | построить и реконструировать автомобильные дороги |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.5.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2017 |  | 2020 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местногозначения | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения снижение эффек-тивности происше-ствий на террито-рии Красноармейского сельского поселения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.: создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в поселении | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2017 |  | 2020 | снижение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на внутрипоселковых автомобильных дорогах | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.: Проектирование и создание автомобильных парковок всех видов в населённых пунктов | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2016 | Повышение безопасности дорожного движения и отсутствия загромождения домов автотранспортом | загромождения домов автотранспортом на территории населенных пунктов Красноармейского сельского поселения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.: по устройству уличного освещения | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2016 | Повышение безопасности дорожного движения | ухудшение освещенности улично-дорожной сети | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5.: по строительству и ремонту тротуаров | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6.: содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах: | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7.: дорожные знаки | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.8.: разметка | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.10.: барьерное ограждение | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.10. | Основное мероприятие 2.11.: Проведение комплекса работ по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы

«Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 1424,2 | 1254,2 | 1404,2 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 150,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1124,2 | 1104,2 | 1104,2 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения Орловского района | всего | 1424,2 | 1254,2 | 1404,2 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 150,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1124,2 | 1104,2 | 1104,2 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения Орловского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации  Красноармейского сельского поселения

от 01.10.2013 № 129

Перечень

правовых актов Красноармейского сельского поселения,

признанных утратившими силу с 01.01.2014 года

1. Постановление Администрации Красноармейского  от 14.10.2010 № 362

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы Красноармейского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в  Красноармейском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2013 годы», за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой  и утверждением отчета о реализации программы за 2013 год и весь период ее реализации до 01.01.2014 года.

2. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 30.06.2011 № 187 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

3. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 20.07.2011 № «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

4. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.09.2011 № 252 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

5.Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.11.2011 № 323 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

6. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.06.2011 № 165 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

7. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.12.2011 № 379 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

8. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 21.02.2012 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

9. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 29.02.2012 № 44 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

10. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 30.03.2012 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

11. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 20.07.2012 № 205 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

12. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 11.10.2012 № 297 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

13. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2012 № 366 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

14. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 17.06.2013 № 158 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

15. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.09.2013 № 265 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 года № 362»;

16.Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения № 286 от 09.10.2012 года  «О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Красноармейском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2015-2020годы»

17. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения № 295 от 10.10.2012 года  «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Красноармейском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2015-2020годы»

Ведущий специалист                                                            Бакуменко Е.Ю.