РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

17.03.2014 г. 			 №  69			п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о ходе работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Развитие сети внутрипоселковых

автомобильных дорог в Красноармейском

сельском поселении Орловского района

Ростовской области на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 17.03.2010 N 71 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", с учетом внесенных изменений постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения  от 20.09.2011 № 259 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 17.03.2010 N 71, Администрация Красноармейского сельского поселения                                                    п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Красноармейском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 г. № 361 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы " Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Красноармейском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красноармейского сельского поселения                            В.А.Воевода

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 17.03.2014 №69

- ОТЧЕТ

- О ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Красноармейском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы"

- по результатам за 2013 год

- I. ОТЧЕТ

- О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси-рования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них в т.ч. Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров. | 2011-2014 Ежегодно, но не позднее 31 декабря 2014 года | Администрация Красноармейского сельского поселения | всего | 6362,3 | 619,9 | 536,9 | 83,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3513,5 | 382,4 | 299,5 | 82,9 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2848,8 | 237,5 | 237,4 | 0,1 |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6362,3 | 619,9 | 536,9 | 83,0 |

- II. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

- ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ»

- В 2013 ГОДУ

- Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на внутрипоселковых автомобильных дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения.

- Реализация мероприятий Программы в 2013 году привела к достижению следующих результатов:

позволила выполнить работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями;

позволила сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

позволила сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- III ИНФОРМАЦИЯ

- ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ» ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ГОД

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2013 год | Факт, 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | процентов | 46,0 | 45,0 |

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 20.12.2012 N 22 "О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Красноармейском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы" в 2013 году предусматривалось 619,9 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 237,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 536,9 тыс. рублей, или 86,6 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

- Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 237,5 | 237,4 | 99,9 |
| Областной бюджет | 382,4 | 299,5 | 78,3 |
| Всего | 619,9 | 536,9 | 86,6 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.