РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022                               № 40                                        п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

сельского поселения Орловского

района «Развитие  транспортной

системы» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района»,  Администрация Красноармейского сельского поселения  постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  транспортной системы» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 238  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                 Е.А. Власенко

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- 15.03.2022 № 40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год

I.Основные результаты

Основной целью муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

В 2021 году Программой была запланирована реализация 2 основных мероприятия, из них не все выполнены в полном объеме.

Общий объем финансирования муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» на 2021 год:

всего:				500,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		500,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения»:

всего:				500,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		500,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения»: средства не планировались.

Фактические расходы муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» в 2021 г составили:

Всего:				500,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет 		0,0 тыс. руб.

местный бюджет 			 500,0 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

«Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения»

Всего					500,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		500,0 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2021 года в Программу 2 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Красноармейского сельского поселения: от 01.12.2021 № 180; от 27.12.2021г. № 196. Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2021 году Программой была запланирована реализация 2 основных мероприятия, которые выполнены  в полном объёме.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Выполнение в полном объеме |  | Выполнение в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  | Выполнение в полном объеме |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог |  | Выполнение в полном объеме |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Капитально отремонтировать, автомобильные дорог |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Построить и реконструировать автомобильные дороги |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  | Разработана проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.7: Строительство и ремонт тротуаров | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Уменьшение количества ДТП с участием пешеходов |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8: Проектные работы по строительству тротуаров | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.9: Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров. |  | Разработаны проектные работы по капитальному ремонту тротуаров |  |
|  | Основное мероприятие 1.10:Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.11: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  | Выполнение в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красноармейского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения | Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко, Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноармейского сельского поселения |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Основное мероприятие 2.1:Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.2: устройство уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Основное мероприятие 2.3:Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Основное мероприятие 2.4: Дорожная разметка | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Основное мероприятие 2.5: - Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2. 1 Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Красноармейском сельском поселении. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко, Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Е.В. Сацкая |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  |  |  |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица №  2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы»   за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муници-пальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» | всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6: Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7: Строительство и ремонт тротуаров | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8: Проектные работы по строительству тротуаров | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9: Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10:Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1:Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2: устройство уличного освещения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3:Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4: Дорожная разметка | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5: - Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процентов | 77,0 | 76,8 | 76,8 |  |
| 2. | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 3. | Показатель 3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий . | Условные единицы | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 2. | Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | - | - | - |  |