РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                      № 50                                п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории Красноармейского

сельского поселения на 2018-2022 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района»,  Администрация Красноармейского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения на 2018-2022 годы »  по результатам за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                   А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 14.03.2019  № 50

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Красноармейского сельского поселения Орловского района                   «Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения на 2018-2022 годы» за 2018 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения на 2018-2022 годы» представляет собой комплекс мероприятий, направленных повышение качества и комфорта проживания населения на территории Красноармейского сельского поселения.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского поселения», «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноармейского сельского поселения».

В 2018 году Программой было запланировано реализация 1  мероприятия, выполнено в полном объеме. На остальные мероприятия средств в  бюджете не предусмотрено.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего – 117,3 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –117,3 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего –117,2 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  –117,2 тыс. руб.

По программе не освоено 0,1 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2018 года в Программу 3 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Красноармейского сельского поселения: от28.03.2018 № 63; от 25.07.2018г. № 147; от 26.11.2018г. № 245.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2018 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета не осуществлялось.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2018 году Программой была запланирована реализация 1 мероприятия, мероприятие выполнено  в полном объеме.

Таблица №1

- СВЕДЕНИЯ

- о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

- мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Формирование  современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения на 2018-2022 годы» за 2018 г.

| - № п/п | - Номер и наименование - <1> | - Ответственный исполнитель | - Плановый срок окончания реализации | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | - Запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
|  | - Подпрограмма « Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 « Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - ОМ1.1. Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского поселения. (Топографическая съемка) | - Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории М.С.Старунова | - 31.12. 2018 | - 01.01.2018 | - 31.12. 2018 | - Повышение удовлетворенности населения Красноармейского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноармейского сельского поселения | - Выполнено в полном объеме |  |
| - 2. | - ОМ 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (парков) | - Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории М.С.Старунова | - 31.12. 2018 | - 01.01.2018 | - 31.12. 2018 | - Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | - Снижение уровня удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  |
| - 3. | - ОМ 1.3. Предоставление субсидии муниципальным образованиям, на территории которых проходит областной семинар по благоустройству. | - Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории М.С.Старунова | - 31.12. 2018 | - 01.01.2018 | - 31.01.2018 | - Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Снижение уровня благоустройства общественных территорий |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории М.С.Старунова |  |  |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения |  |
| - Подпрограмма 2 « Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 31.01.2018 | - 01.01.2018 | - 31.01.2018 |  |  |  |
| - 1. | ОМ2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноармейского сельского поселения | - Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории М.С.Старунова |  |  |  | - Повышение удовлетворенности населения Красноармейского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноармейского сельского поселения | - Снижение удовлетворенности населения Красноармейского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноармейского сельского поселения |  |
| - 2. | ОМ 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | - Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории М.С.Старунова | - 31.01.2018 | - 01.01.2018 | - 31.01.2018 | - Повышение качества жилищно-коммунальных услуг | - Снижение качества жилищно-коммунальных услуг |  |
| - 3. | ОМ 2.3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | - Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории М.С.Старунова | - 31.01.2018 | - 01.01.2018 | - 31.01.2018 | Повышение уровня информированности населения - о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Снижение уровня информированности населения о правах и обязанностях - в сфере ЖКХ |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории М.С.Старунова |  |  |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения |  |

- --------------------------------

- <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

- Таблица№ 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Формирование  современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения на 2018-2022 годы»  за  2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения» | всего | 117,3 | 117,3 | 117,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 117,3 | 117,3 | 117,2 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского поселения» | всего | 117,3 | 117,3 | 117,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 117,3 | 117,3 | 117,2 |
| Подпрограмма 2 « Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноармейского сельского поселения» | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

- Таблица№ 3

- Сведения

- о достижении значений показателей муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Формирование  современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения на 2018-2022 годы» за 2018 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Орловского района «Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красноармейского сельского поселения | процентов | 36,8 | 42,1 |  | 42,1 |  |
| 2. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий Красноармейского сельского поселения области | процентов | 9,1 | 9,1 |  | 9,1 |  |