РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.11.2018                                      №                                     п. Красноармейский

Об утверждении муниципальной программы

Красноармейского сельского поселения

Орловского района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского  сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» и распоряжением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2018 № 125 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» Администрация Красноармейского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) согласно приложению1.

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Красноармейского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                  А.С.Богуш

Проект подготовил                                                          Е.А.Власенко

Приложение1

к постановлению

Администрации Красноармейского сельского поселения

от .11.2018г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  программа КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Администрация Красноармейского сельского поселения. |
| Соисполнители муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Отсутствуют. |
| Участники муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Администрация Красноармейского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | - Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения. |
| Программно – целевые инструменты муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Отсутствуют. |
| Цели муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красноармейского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноармейского сельского поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | 2019 – 2030 годы. Этапы муниципальной программы не выделяются. |

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет – 719,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 239,7 тыс. рублей; 2020 год – 239,7 тыс. рублей; 2021 год–239,7 тыс. рублей; 2022 год– 0,0 тыс. рублей; 2023 год– 0,0 тыс. рублей; 2024 год– 0,0 тыс. рублей; 2025 год– 0,0 тыс. рублей; 2026 год– 0,0 тыс. рублей; 2027 год– 0,0 тыс. рублей; 2028 год– 0,0 тыс. рублей; 2029 год– 0,0 тыс. рублей; 2030 год– 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей. за счет средств местного бюджета –719,1тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 239,7 тыс. рублей; 2020 год – 239,7 тыс. рублей; 2021 год– 239,7 тыс. рублей; 2022 год– 0,0 тыс. рублей; 2023 год– 0,0 тыс. рублей; 2024 год– 0,0 тыс. рублей; 2025 год– 0,0 тыс. рублей; 2026 год– 0,0 тыс. рублей; 2027 год– 0,0 тыс. рублей; 2028 год– 0,0 тыс. рублей; 2029 год– 0,0 тыс. рублей; 2030 год– 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Красноармейского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Красноармейского сельского поселения. |

Паспорт

подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры»

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1). |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения. |
| Программно – целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | – | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы | – | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Красноармейского сельского поселения; обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по дорогам с твёрдым покрытием |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района | – | Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет – 719,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 239,7тыс. рублей; 2020 год – 239,7 тыс. рублей; 2021 год– 239,7 тыс. рублей; 2022 год– 0,0 тыс. рублей; 2023 год– 0,0 тыс. рублей; 2024 год– 0,0 тыс. рублей; 2025 год– 0,0 тыс. рублей; 2026 год– 0,0 тыс. рублей; 2027 год– 0,0 тыс. рублей; 2028 год– 0,0 тыс. рублей; 2029 год– 0,0 тыс. рублей; 2030 год– 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей. за счет средств местного бюджета –719,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 239,7 тыс. рублей; 2020 год – 239,7 тыс. рублей. 2021 год– 239,7 тыс. рублей; 2022 год– 0,0 тыс. рублей; 2023 год– 0,0 тыс. рублей; 2024 год– 0,0 тыс. рублей; 2025 год– 0,0 тыс. рублей; 2026 год– 0,0 тыс. рублей; 2027 год– 0,0 тыс. рублей; 2028 год– 0,0 тыс. рублей; 2029 год– 0,0 тыс. рублей; 2030 год– 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Паспорт

подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – |  | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Красноармейского сельского поселения |  |  |
| Участники подпрограммы | – |  | Администрация Красноармейского сельского поселения; |  |
| Программно – целевые инструменты подпрограммы | – |  | Отсутствуют. |  |
| Цель подпрограммы | – |  | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |
| Задачи подпрограммы | – |  | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Красноармейского сельского поселения. |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – |  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – |  | Первый этап 2019 – 2024 годы; второй этап 2025 – 2030 годы |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – |  | Общий объём финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет –0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год– 0,0 тыс. рублей; 2022 год– 0,0 тыс. рублей; 2023 год– 0,0 тыс. рублей; 2024 год– 0,0 тыс. рублей; 2025 год– 0,0 тыс. рублей; 2026 год– 0,0 тыс. рублей; 2027 год– 0,0 тыс. рублей; 2028 год– 0,0 тыс. рублей; 2029 год– 0,0 тыс. рублей; 2030 год– 0,0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, . за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. в том числе годам: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 2021 год– 0,0 тыс. рублей; 2022 год– 0,0 тыс. рублей; 2023 год– 0,0 тыс. рублей; 2024 год– 0,0 тыс. рублей; 2025 год– 0,0 тыс. рублей; 2026 год– 0,0 тыс. рублей; 2027 год– 0,0 тыс. рублей; 2028 год– 0,0 тыс. рублей; 2029 год– 0,0 тыс. рублей; 2030 год– 0,0 тыс. рублей. |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – |  | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Красноармейском сельском поселении. |  |

- Приоритеты и цели муниципальной политики в

- транспортной сфере Красноармейского сельского поселения

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений, технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог, и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2019– 2030годах.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Орловского района, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение исполнения  муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района  «Развитие транспортной системы».

Участие сельского поселения

в реализации программы.

В связи с тем, что в 2017 году полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района переданы Администрации Орловского района, в бюджет сельского поселения из бюджета Орловского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения передаются средства в соответствии с заключенными соглашениями.

- Приложение №1

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель/индикатор (наименование) | Вид показа- теля | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа. Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | статис-тический | % | 77,3 | 77,0 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,6 | 76,6 |
| 1.2 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | ведом-ственный | условные единицы | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| 1.3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статис-тический | человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1.«Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведом-ственный | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статис-тический | человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | ведом-ственный | условные единицы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

- Приложение №2

- к муниципальной программе Красноармейского сельского поселения Орловского района

- «Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1.«Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие1.1: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | АдминистрацияКрасноармейского сельского поселения | 2019 |  | 2030 |  | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения |  |  | 1.1, 2.1 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог |  |  | Отсутствие правоустанавливающих документов на автомобильные дороги, невозможность проведения строительно-ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры |  |  | 1.1, 2.1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Капитально отремонтировать, более 40 км автомобильных дорог |  |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения |  |  | 1.1, 2.1 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4: Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Построить и реконструировать до 10 км автомобильных дорог |  |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения |  |  | 1.1, 2.1 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5:Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  | Отсутствие проектно-сметной документации. Невозможность проведения строительно-ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры |  |  | 1.1, 2.1 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения |  |  | 1.1, 2.1 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: Строительство и ремонт тротуаров | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Уменьшение количества ДТП с участием пешеходов |  |  | Увеличение количества ДТП с участием пешеходов |  |  | 1.2, 1.3 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8: Проектные работы по строительству тротуаров | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров |  |  | Отсутствие проектной документации работ по строительству тротуаров. Невозможность проведения работ по строительству тротуаров. |  |  | 1.2, 1.3 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9: Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров. |  |  | Отсутствие проектной документацииработ по капитальному ремонту тротуаров |  |  | 1.2, 1.3 |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.12:Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | Снижение безопасности дорожного движения |  |  | 1.2, 1.3, |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.13: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности |  |  | 1.1, 2.1 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  |  |  |  | 1.2, 1.3 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3: Устройство уличного освещения | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Повышение безопасности дорожного движения | Ухудшение освещенности улично-дорожной сети |  |  |  |  | 1.2, 1.3 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  | 1.2, 1.3 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: Дорожная разметка | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  | 1.2, 1.3 |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6: - Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 2019 |  | 2030 |  | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  | 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 |

- Приложение №3

к муниципальной программе

Красноармейского сельского поселения

Орловского района «Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 719,1 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 719,1 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 719,1 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 719,1 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего в том числе: | 951 | 04 09 | 0610086220 | 240 | 719,1 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | 04 09 | 0610086220 | 240 | 719,1 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения | Всего в том числе | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Красноармейского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №4

к муниципальной программе

Красноармейского сельского поселения

Орловского района «Развитие транспортной системы»

- РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» | Всего | 719,1 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - местный бюджет | 719,1 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красноармейского сельского поселения» | Всего | 719,1 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - местный бюджет | 719,1 | 239,7 | 239,7 | 239,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения» | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Красноармейского сельского поселения от __________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации

Красноармейского сельского поселения, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271«Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы».

2. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 23.12.2013 № 375 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

3. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 21.04.2014 № 99 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

4. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2014 № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

5.  Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 23.12.2014 № 314 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

6.  Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 21.10.2015 № 245 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

7.  Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 28.12.2015 № 337 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

8.  Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 09.03.2016 № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

9.  Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 04.05.2016 № 178 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

10.  Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 24.05.2016 № 212 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

11.  Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 29.12.2016 № 479 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

12.  Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 28.12.2017 № 268 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».

13.  Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 18.04.2018 № 76 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 271».