РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.11.2018   		                             №  157                              п. Красноармейский

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Красноармейского сельского поселения

Орловского района «Энергоэффективность

и развитие энергетики» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 №25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                А.С.Богуш

Приложение

к распоряжению

Администрации Красноармейского сельского поселения

От 30.11.2018 № 157

План

реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | всего | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие1.1 Проведение обязательного энергетического обследования | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | формирование энергетических паспортов и мероприятий | весь период | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие1.2 Информационная поддержка политики энергосбережения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | повышение уровня подготовки в сфере энерго-сбережения | весь период | - |  |  | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова Главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения | уменьшение потребления энергоресурсов | весь период | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие1.4 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | уменьшение потребления электроэнергии | весь период | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Основное мероприятие1.5 Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере поселения | Глава Администрации Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей | весь период |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие1.6 Повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Уменьшение потребления коммунальных ресурсов | весь период |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Энергоэффективность и развитие энергетики | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие2.1 Оплата работ, услуг | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения | Обеспечение исполнения целей и задач муниципальной программы | весь период | - | - | - | - |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова Главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |  |