РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ »

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2020 				          №30   	           п. Красноармейский

Об утверждении плана  организационных мероприятий по благоустройству территории Красноармейского  сельского поселения Орловского района на 2020- 2021 годы

В целях сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Утвердить план организационных мероприятий по благоустройству территории Красноармейского сельского поселения  Орловского района на 2020-2021 год, согласно приложению к распоряжению.

2. Предоставлять ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в отдел строительства и ЖКХ администрации Орловского района, отчет о выполненных мероприятиях плана организационных мероприятий по благоустройству территории Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2020 год.

3. Организовать участие в месячниках чистоты населения, представителей жилищно-коммунальных служб, коллективов предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории  Красноармейского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста первой категории  Старунову М.С.

Глава Администрации  Красноармейского

сельского поселения                                                                 А.С. Богуш

Приложение

к распоряжению

Администрации Красноармейского

сельского поселения

от «02 » Марта 2020 № 30

ПЛАН

организационных мероприятий по благоустройству территории Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2020-2021 годы

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия I этапа (весеннего) с 01.03.2020 по 31.05.2020 |  |  |  |  |
| 1 | Проведение весеннего «Месячника чистоты» | 16.03.2020г.-18.04.2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 2 | Уборка улиц от мусора (ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Горького, пер. Красноармейский и т.д.) | 06.04.2020г. 08.04.2020г. 10.04.2020г 17.04.2020г | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 3 | Проведение субботников: -побелка деревьев, бордюров, подметание тротуаров по пер.Красноармейский; - побелка деревьев по ул. Кирова, пер. Железнодорожный, пер. Заводской; - побелка деревьев от федеральной трассы до переезда п. Красноармейский. | 14.04.2020г. 17.04.2020г. 20.04.2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 4 | Уборка территории кладбищ в п. Красноармейский, х. Широкий, х. Токмацкий, х. Нижнетавричанский, х. Раздорский и т.д. | До 22.04.2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А.. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | 14.03.2020г. 20.03.2020г. 10.04.2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 6 | Уборка территории памятников (штукатурка, покраска, благоустройство территории и т.п.); в п.Красноармейский; х.Широкий | до 25.04.2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 7 | Организация и проведение акции «День воды», наведение порядка на территории прилегающей к р. Куберле | март-апрель 2020-2021г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 8 | Проведение Дня древонасаждения | 10.04.2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 9 | Устройство цветочных клумб около магазинов, учреждений, организаций и предприятий | апрель-май | Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 10 | Уборка территории парка по ул. Кирова | до 30.04.2020г. | Работники ДК, Макиенко И.А. Старунова М.С. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 11 | Уборка территории парка в х. Широкий | до 30.04.2020г. | работники ЦСО Макиенко И.А. Старунова М.С. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 12 | Буртование свалок | апрель-май 2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 13 | Организовать проведение конкурса по благоустройству номинациям «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший дом.» | до 31.05.2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| - Мероприятия II этапа (летнего) с 01.06.2020 по 30.08.2020 |  |  |  |  |
| 1 | Обкос сорной растительности на территории поселения | с 01.06.-30.06.2020г. | ИП Вологин Димитрий Владимирович, Макиенко И.А. Старунова М.С. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 2 | Организация и проведение акции (субботника) «Зеленая Россия» | 24.08.2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 4 | Профилактический ремонт уличного освещения, замена ламп уличного освещения | До 30.08.2020г. | ИП Кирюшкин Николай Петрович Старунова М.С. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| - Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2020 по 30.11.2020 |  |  |  |  |
| 1 | Проведение «Месячника чистоты» (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, санитарная очистка территории) | 11.09.2020-14.10.2020 | Макиенко И.А. Старунова М.С. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 2 | Проведение дня древонасаждения | 21.10.2020г | Макиенко И.А. Старунова М.С. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 3 | Проведение субботников | 15.09.2020г. 13.10.2020г. | Макиенко И.А. Старунова М.С. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 4 | Обкос сорной растительности | с 01.09.2020 по 30.10.2020г. | ИП Вологин Димитрий Владимирович | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 5 | Профилактический ремонт уличного освещения, замена ламп уличного освещения | с 01.09.2020г. по 29.10.2020г. | ИП Кирюшкин Николай Петрович Старунова М.С. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 6 | Уборка улиц поселения от мусора | 22.09.2020г. 16.10.2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 7 | Организация и проведение акции (субботника) «Чистое село» | 29.09.2020г. | Старунова М.С. Макиенко И.А. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| - Мероприятия IV этапа (зимнего) с 01.12.2020 по 28.02.2021 |  |  |  |  |
| 1 | По мере выпадения атмосферных осадков( снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территорий сельских поселений и проведение антигололедных мероприятий | В течении всего периода | Макиенко И.А. Старунова М.С. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 2 | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению техники для расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи | В течении всего периода | Старунова М.С. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |
| 3 | Организовать работу УК, предприятий, собственников нежилых помещений, ТСЖ по очистке прилегающих территорий от снега и льда, расчистке кровель зданий и сооружений от снежной массы | В течении всего периода | председатель ТСЖ «Красноармейское» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |