РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.07.2018   		                             №  97                              п. Красноармейский

Об утверждении плана

реализации муниципальной

программы Красноармейского сельского поселения

Орловского района «Формирование современной

городской среды на территории Красноармейского

сельского поселения на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 №25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» :

1.Утвердить плана реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения на 2018-2022 годы»

(далее – Программа) согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения:                                А.С.Богуш

Приложение

к распоряжению

Администрации Красноармейского сельского поселения

От 25.07.2018 № 97

План реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения на 2018-2022 годы»

на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль- ный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского поселения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | повышение удовлетворен-ности населения Красноармейского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноармейского сельского поселения |  | 117,3 | 117,3 | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Топографическая съемка. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | повышение удовлетворен-ности населения Ростовской области уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | весь период | 117,3 | 117,3 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноармейского сельского поселения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | повышение удовлетворен-ности населения Красноармейского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноармейского сельского поселения |  | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | повышение удовлетворенности населения Красноармейского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания; обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Красноармейского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |